|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
TTCĐ + Đồ Án 2**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Sơn Mã sinh viên: 2310900090

Lớp: K23CNT2 Khóa học: K23

Tên đề tài: cửa hàng đồ ăn nhanh

Nhóm đăng ký: Nông Văn Hưng, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Sơn

Thời gian: từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.      đến ngày 12 tháng 10 năm 2025

**KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập (Kế hoạch)** | **Kết quả thực hiện**  **Tự đánh giá** | **Nhận xét của GVHD** |
| **Tuần 1** | * Giới thiệu học phần, yêu cầu-phân nhóm, phân công đề tài * Phân tích yêu cầu, mô hình chức năng... | * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 2**  Từ:  Đến: | * Thiết kế mô hình CSDL (ERD), Thiết kế bảng, mối quan hệ. * Thiết kế kiến trúc hệ thống, phân công module cho nhóm. | * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 3**  Từ:  Đến: | * Xây dựng giao diện frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, ...). * Tích hợp JQuery, JS cho giao diện động. | * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 4**  Từ:  Đến: | * Khởi tạo project ASP.NET Core MVC, kết nối CSDL. * Khởi tạo project ASP.NET Core MVC, kết nối CSDL. | * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 5**  Từ:  Đến: | * Xây dựng module quản lý người dùng (đăng nhập, đăng ký, phân quyền). * Lập trình các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống. | * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 6**  Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) | * Tích hợp frontend với backend, xử lý giao diện động. * Kiểm thử, tối ưu và hoàn thiện chức năng. | * Đã hoàn thành |  |
| **Tuần 7**  Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |
| **Tuần 7,5**  Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |

**Sinh viên thực hiện**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |